

**ДЕРЖГЕОКАДАСТР**

**Головне управління Держгеокадастру у Рівненській області**

НАКАЗ

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 19.04.2018 | м. Рівне | № 86 |

Про розгортання, проведення попередніх випробувань та дослідної експлуатації робочих місць державних кадастрових реєстраторів автоматизованої системи державного земельного кадастру (РМ ДКР АС ДЗК)

Відповідно до Закону України «Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах», НД ТЗІ 3.7-003-05 та НД ТЗІ 1.6-005-2013, у зв’язку із модернізацією комплексної системи захисту інформації (далі – КСЗІ) автоматизованої системи Державного земельного кадастру (далі – АС ДЗК) та кадровими змінами у Головному управлінні Держгеокадастру у Рівненській області

НАКАЗУЮ:

1. Комісіям з розгортання, проведення робіт з попередніх випробувань та дослідної експлуатації комплексної системи захисту інформації робочих місць державних кадастрових реєстраторів (далі – РМ ДКР) автоматизованої системи державного земельного кадастру, створених наказом Головного управління Держгеокадастру у Рівненській області від 03.05.2017 № 216, забезпечити:

1.1. Проведення робіт із:

- розгортання РМ ДКР в термін з 19.04.2018 по 25.04.2018;

- попередніх випробувань РМ ДКР в термін з 19.04.2018 по 25.04.2018;

- дослідної експлуатації РМ ДКР в термін з 19.04.2018 по 25.04.2018.

1.2. Оформлення наступної документації:

- протоколу попередніх випробувань РМ ДКР в термін до 25.04.2018;

- акту про приймання у дослідну експлуатацію РМ ДКР в термін до 25.04.2018;

- акту завершення дослідної експлуатації РМ ДКР в термін до 25.04.2018.

2. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

|  |  |
| --- | --- |
| Перший заступник начальникаГоловного управління | С. ДУБИЧ |
|  |  |